项目实施内容及实施要求

（一） 项目实施内容

1. 定级备案

协助采购方“芜湖长江三桥收费系统”在网安部门完成定级备案工作，交付定级报告、专家评审意见表和备案表等内容，并取得相应系统的备案证明。

2. 等级保护测评

投标人根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等最新国家等级保护相关标准对待测系统进行等级保护测评工作，出具符合公安要求的等保测评报告。

等级保护测评内容主要包括以下几个方面：

1) 安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等五个方面的安全测评；

2) 安全管理测评：包括安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全测评；

3) 工具测试：针对重要信息系统进行定期的漏洞扫描、渗透测试等安全服务工作；

4) 整改建议：投标人应根据现场测评中发现的问题，分析与行业最佳实践之间的差距，按照网络安全等级保护标准要求提出安全整改建议；

5) 编制测评报告：完成上述测评工作和整改加固实施后，投标人最后出具符合公安机关要求的各信息系统网络安全等级保护测评报告。

3. 等级保护安全培训

投标人需要为采购方提供不少于 1 次的信息安全技术培训，确保管理人员和技术人员掌握关于信息系统等级保护相关规范、信息安全策略、信息保密制度、信息安全管理制度和相关流程等。

（二） 项目实施要求

1. 客观性和公正性要求

在最小主观判断情形下，按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的测评方式和解释，实施评估活动。

2. 保密要求

在测评过程中，需严格遵循保密原则，对服务过程中涉及到的任何用户信息，未经允许不得向第三方泄露，以及不得利用这些信息损害采购方利益。

3. 最小影响要求

测评工作应该尽可能小地影响系统和网络的正常运行，保障数据安全，不能对业务的正常运行产生明显的影响（包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等），如无法避免，则应预先做出说明并经业主同意后实施。

4. 规范性要求

信息安全等级保护测评服务的实施由专业的测评服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，并提供完整的服务报告。

5. 质量保障要求

在整个测评过程中，特别重视项目质量管理。项目的实施将严格按照项目实施方案和流程进行，并由业主从中监督，控制项目的进度和质量。

6. 应急响应服务要求

投标人需要具备及时响应能力，合同签订后根据招标人安排的日期时间进场测评，出具整改报告协助完成系统建设整改及完成整体项目。合同履行期内提供不少于 1 次的应急响应服务，在得到用户通知后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复的售后响应能力。

7. 项目团队要求

投标人需根据测评业务系统的数量自行评估并配置不少于5人的测评实施团队，测评实施团队在测评期内派驻招标人指定地点办公；投标人在中标后需保证在测评实施阶段主要技术人员是全职。